Приложение

к решению Совета депутатов

Журавского сельсовета №3

от 08.08.2012 года

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них расположенных на территории муниципального образования села Журавского на 2012-2015 годы»

2012

Паспорт Целевой  программы

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них расположенных на территории муниципального образования села Журавского на 2012-2015 годы»

- Наименование                  Целевая программа «Строительство и

Целевой программы         реконструкция    автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусствен-

ных сооружений на них расположенных на

территории МО С.Журавского на 2012-2015 г.г.

(далее  Целевая программа)

2.    Заказчик

Целевой программы        Администрация Журавского сельсовета

3.     Разработчик                     Отдел строительства, коммунального  и

Целевой программы:         дорожного хозяйства администрации района

4.   Цели и задачи                    Целью Целевой программы является

Целевой программы:         улучшение качества сети автомобильных

дорог  местного значения в МО Журавского

сельсовета, развитие современной и

эффективной автомобильно- дорожной

инфраструктуры, обеспечивающей повышение

комплексной безопасности и устойчивости

транспортной системы.

Задачи:

1) увеличение протяженности автомобильных

дорог местного значения, соответствующим нормативным требованиям;

2)создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

3) повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

4) обеспечение устойчивого функционирования  автомобильных дорог местного значения.

5. Сроки и этапы

реализации Целевой         2012-2015 годы

программы:

6. Объемы и источники                          муниципальный бюджет

финансирования

Целевой программы:

1. Характеристика проблемы и обоснование её решения

программно-целевым методам

Дорожная сеть МО Журавского сельсовета состоит из дорог общего пользования - федерального, межмуниципального и муниципального значения.

В структуре транспортной сети дороги общего пользования составляют 20,9  км.

По административному значению и по типам покрытий автомобильные дороги характеризуются следующими показателями: административным делением, категорией дороги, типом покрытия:

| Административное значение дорог | Протяжённость дорог по типам покрытий на 01.01.2012 (км) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Асфальт | Щебень, гравий обработанный вяжущими материалами | Щебень, гравий не обработанный вяжущими материалами | Грунт |
| Дороги поселений | 20,9 | 18,9 |  | 1,6 | 0,4 |

Все автомобильные дороги, взаимосвязаны с федеральными дорогами представляют из себя единую транспортную сеть района.

# 2.  Основные цели и задачи Целевой программы

Главной целью Целевой программы является создание современной и эффективной сети автомобильных дорог с. Журавского и п. Артезианского, в результате строительства новых, реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог за счёт выполнения ремонта или капитального ремонта.

Выполнение главной цели Программы будет эффективно содействовать развитию экономики, решению продолжение приложения

социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровней населения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии в течение всего года  (с учётом сезона) и обеспечение выполнения комплекса работ на всём протяжении  по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Увеличение срока службы автомобильных дорог – это весьма  важная задача и для её решения требуются значительные затраты, в том числе на внедрение  новых технологий и применение современных эффективных материалов. Увеличение срока службы автодорог обеспечивается только соблюдением межремонтных сроков, а также повышением качества выполняемых дорожных работ. Срок службы автодорог возможно продлить за счёт внедрения постов весового контроля, т.е. запретить движение транспортных средств, осевая нагрузка которых превышает расчётную в соответствии с конструкцией дорожной одежды. Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, которые позволят осуществить  восстановление износа  покрытия, устранение всех деформаций на покрытии, повреждений земляного полотна, дорожных сооружений (мосты, трубы), элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

# 3.  Ресурсное  обеспечение  Целевой  программы

Общая  сумма  расходов  на  реализацию  мероприятий  Программы  прогнозируемо  составит 369,700 тыс.руб.

Источниками  финансирования  является  муниципальный   бюджет.  Объемы  расходов  на  выполнение мероприятий Целевой программы  ежегодно  уточняются  в  процессе  исполнения  краевого  и   муниципальных  бюджетов  на  очередной  финансовый  год.

4.  Механизм реализации Целевой  программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Целевой программы осуществляет заказчик Целевой программы - администрация МО Журавского сельсовета.

Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель Целевой программы – администрация МО Журавского сельсовета выполняет обязательства по реализации мероприятий Целевой программы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований.

Объемы  финансирования Целевой программы за счет средств  краевого и муниципального  бюджета    корректируются при утверждении областного  и муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

5.  Оценка  эффективности реализации Целевой программы

Эффективность  Целевой программы  складывается  из  эффекта  от  реализации  мероприятий Целевой  программы  в  сфере  деятельности  транспорта (далее транспортный  эффект)  и  внетранспортного  эффекта.

Транспортный  эффект  отражает  прямые  выгоды  для  лиц, пользующихся  автомобильными  дорогами, получаемые  в  результате  улучшения  дорожных  условий.

Этот  эффект  учитывает  экономию  затрат  на  эксплуатацию  транспортных  средств, сокращение  времени  нахождения  в  пути, повышение  эффективности  использования  транспортных  средств, снижение  риска дорожно-транспортных  происшествий, повышение  комфортности  движения  и  удобств  в  пути  следования.

В  стоимостном  выражении  транспортный эффект определяется, исходя  из  изменения  показателей  себестоимости  перевозок, экономических  потерь  от  дорожно-транспортных  происшествий, а  также  стоимостной  оценки  экономии  времени  поездки  и  ресурсов  за  счет  ускорения  оборачиваемости  автомобилей.

К  числу  наиболее  значимых  социально-экономических  результатов  модернизации  и  развития  сети  автомобильных  дорог  муниципального  значения  относятся:

повышение  уровня  и  улучшение  социальных  условий  жизни населения;

активизация  экономической  деятельности, расширение  рынков  сбыта продукции;

снижение  транспортной  составляющей  в  цене  товаров  и  услуг;

улучшение  транспортного  обслуживания  сельского  хозяйства  и населения, проживающего  в  сельской  местности, за  счет  строительства  подъездов  к  сельским  населенным  пунктам  по  дорогам  с  твердым  покрытием;

создание  новых  рабочих  мест;

сокращение  негативного  влияния  транспортно-дорожного  комплекса

на  окружающую  среду.

Общественная  эффективность Целевой программы  представляет  собой

совокупный  транспортный  и  внетранспортный  эффект  с  учетом  последствий  реализации Целевой программы  не  только  для  участников  дорожного  движения, но  и  для  населения  и  хозяйственного  комплекса  страны  в  целом.

За  период  реализации Целевой программы  в  организациях  и   предприятиях дорожного  хозяйства, а  также  в  сопутствующих  отраслях, связанных  с  производством  дорожно-строительных  материалов, дорожных  машин  и  оборудования  будут  созданы  дополнительные  рабочие  места.

Программой определены ее целевые индикаторы и показатели   (приложение №6 к настоящей Целевой программе)